ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

21.12.2010 г.

N ПП-1446

ОБ   УСКОРЕНИИ   РАЗВИТИЯ

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТНОГО

И КОММУНИКАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2011-2015 ГОДАХ

Приложение N 1. Основные целевые показатели Программы

"Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного

и коммуникационного строительства в 2011-2015 годах"

Приложение N 2. Целевые параметры строительства

и реконструкция участков автомобильных дорог,

входящих в состав Узбекской национальной

автомагистрали в 2011-2015 годы

Приложение N 3. Целевые параметры комплексного

развития инфраструктуры, транспорта и коммуникаций

в 2011-2015 годы

Приложение N 4. Целевые параметры развития

придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль

Узбекской национальной автомагистрали в 2011-2015 годы

Приложение N 5. Перечень инвестиционных проектов

по развитию инфраструктуры, транспорта и коммуникаций

Приложение N 6. Отдельные решения Президента

Республики Узбекистан  и  Кабинета  Министров,

признанные утратившими силу

В целях обеспечения опережающего развития отраслей производственной, транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в тесной увязке с реализуемыми программами перспективного развития отраслей экономики и территорий республики и на этой основе обеспечения создания новых рабочих мест, повышения занятости и неуклонного роста уровня жизни населения:

1. Определить основными приоритетами развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства в 2011-2015 годах:

комплексное и опережающее развитие и строительство транспортных коммуникаций, современных телекоммуникационных систем, объектов инженерной инфраструктуры на основе расширения масштабов привлекаемых зарубежных и внутренних источников финансирования, современных технологий, обновления строительного и индустриального производственных комплексов;

ускорение реализации проектов по созданию единой национальной автомобильной транспортной системы, надежно соединяющей все регионы республики, расширение строительства и реконструкции участков четырехполосных дорог, входящих в состав Узбекской национальной магистрали, с обеспечением их современным цементобетонным и асфальтобетонным покрытием, отвечающим высоким требованиям международных стандартов, проведение реконструкции автодороги через перевал Камчик;

ускоренное развитие и модернизацию железнодорожного транспорта республики, проведение реконструкции железнодорожных путей, обустройство и введение в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной линии Ташкент-Самарканд, осуществление электрификации железнодорожных участков до городов Бухара и Карши, обновление подвижного состава современными высокопроизводительными локомотивами, грузовыми и пассажирскими вагонами;

дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы авиационных перевозок за счет кардинального обновления парка воздушных

судов современными комфортабельными и экономичными самолетами ведущих авиакомпаний мира Боинг и Аэрбас, организации их сервисного обслуживания, строительства и реконструкции аэропортов в г.Ташкенте и областных центрах республики и на этой основе увеличение объемов грузовых перевозок, включая транзитные, повышение уровня и качества, главное - обеспечение безопасности пассажирских авиационных перевозок;

модернизация и ускоренное развитие современных телекоммуникационных сетей и сооружений, расширение сети сотовой связи и широкополосной передачи данных, поэтапный переход в регионах республики на цифровое телевидение;

дальнейшее совершенствование системы организации и управления транспортными перевозками, создание современной эффективной многоцелевой транспортно-транзитной инфраструктуры, отвечающей международным требованиям и стандартам, обеспечение сопряженности в оказании транспортных услуг различными видами транспорта - автомобильным, железнодорожным и авиационным, укрепление материально-технической базы и повышение эффективности функционирования интермодальных центров логистики в г. Ангрен и на базе аэропорта г. Навои;

формирование новых транспортных коридоров, обеспечивающих кратчайшие выходы к международным транспортным коммуникациям и увеличение транзитных перевозок, расширение доступа к региональным и мировым рынкам, повышение эффективности использования экспортного потенциала и расширение рынков сбыта отечественной продукции;

осуществление строительства и реконструкции объектов придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль национальной автомагистрали и железнодорожных путей, создание для участников движения по автомобильным и железнодорожным магистралям условий, отвечающих международным стандартам, формирование на этой основе новых рабочих мест и увеличение занятости населения;

обеспечение своевременной закупки дополнительной современной дорожно-строительной техники для реконструкции и развития Узбекской национальной автомагистрали, внедрение в дорожном строительстве современных строительных технологий, оборудования и качественных материалов;

расширение строительства, модернизации и реконструкции в регионах республики, особенно в сельской местности, инженерно-коммуникационных сетей - систем водоснабжения, канализации, электрификации и другие, повышение на этой основе уровня и качества обеспечения населения и хозяйствующих субъектов водой и электроэнергией, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городах и населенных пунктах;

последовательное снижение производственных затрат и себестоимости при строительстве и эксплуатации объектов производственной инфраструктуры, транспорта и коммуникаций путем внедрения современных энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих экономное использование сырья, материалов и энергоресурсов.

2. Одобрить разработанную Рабочей группой, образованной распоряжением Президента Республики Узбекистан от 6 августа 2010 года N Р-3475, совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Госархитекстроем Республики Узбекистан, ГАЖК "Узбекистон темир йуллари", ГАК "Узавтойул", НАК "Узбекистон хаво йуллари" и другими заинтересованными ведомствами Программу "Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства в 2011-2015 годах" (далее - Программа), включающую:

основные целевые показатели Программы ускорения развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства в 2011-2015 годы согласно приложению N 1;

целевые параметры строительства и реконструкции участков автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали, согласно приложению N 2;

целевые параметры комплексного развития инфраструктуры, транспорта и коммуникаций согласно приложению N 3;

целевые параметры развития придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали согласно приложению N 4;

перечень инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры, транспорта и коммуникаций согласно приложению N 5.

Возложить на руководителей органов государственного и хозяйственного управления, объединений и предприятий, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г.Ташкента, других заинтересованных организаций персональную ответственность за качественную реализацию в полном объеме и в установленные сроки целевых показателей, определенных в Программе "Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства в 2011-2015 годах".

3. Предоставить право Кабинету в Министров по представлениям Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан вносить, при необходимости, уточнения и дополнения в утвержденные параметры Программы, имея в виду возможные изменения конъюнктуры рынка и развития отраслей транспорта и коммуникаций.

4. Государственному комитету Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам обеспечить проведение геологоразведочных работ в Республике Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областях по выявлению запасов инертных материалов для реконструкции и строительства участков Узбекской национальной автомагистрали в пределах ежегодно утверждаемых программ геолого-разведочных работ на 2011 год и последующие годы.

5. Освободить на срок до 1 января 2016 года от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) оборудование, сырье и материалы, запасные части, комплектующие изделия и узлы, технологическую документацию и оснастку, не производимые в республике и завозимые для реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу "Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства в 2011-2015 годах", по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров.

6. Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан ежегодно при формировании' Инвестиционной программы в установленном порядке предусматривать включение в неё инвестиционных проектов, предусмотренных в Программе "Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства в 2011-2015 годах".

7. Признать утратившими силу отдельные решения Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров согласно приложению N 6.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.

Президент

Республики Узбекистан                                                          И. Каримов

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Постановлению Президента РУз

от 21.12.2010 г. N ПП-1446

Основные целевые показатели

Программы "Об ускорении развития инфраструктуры,

транспортного и коммуникационного строительства

в 2011-2015 годах"

| N п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 г. (оценка) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | 2013 г. (прогноз) | 2014 г. (прогноз) | 2015 г. (прогноз) | Всего в 2011-2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали | км | 269 | 302 | 517 | 526 | 534 | 427 | 2 306 |
| II | Модернизация железнодорожного пути | км | 280 | 70 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1 030 |
| III | Обновление парка автотранспортных средств интермодальных логистических центров | ед. | - | 101 | 99 | 5 | 4 | 3 | 212 |
| IV | Развитие придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали | ед. | 78 | 95 | 66 | 40 | 28 | 11 | 240 |
| V | Объем инвестиций | экв. млн. долл | 1 131,3 | 1 242,4 | 1 583,7 | 1 408,6 | 1 532,1 | 1 168,7 | 6 935,5 |
|  | Автотранспортная система | экв. млн. долл | 381,1 | 566,0 | 909,4 | 703,4 | 775,6 | 440,2 | 3 394,6 |
|  | Железнодорожная транспортная система | экв. млн. долл | 207,7 | 273,8 | 246,3 | 320,9 | 387,8 | 365,3 | 1 594,1 |
|  | Воздушный транспорт | экв. млн. долл | 289,2 | 223,8 | 206,1 | 109,8 | 62,0 | 57,1 | 658,8 |
|  | Система телекоммуникаций и инженерно-коммуникационная инфраструктура | экв. млн. долл | 253,3 | 165,8 | 210,0 | 274,5 | 306,7 | 306,1 | 1 263,0 |
|  | Обновление парка городского электротранспорта | экв. млн. долл | - | 13,0 | 11,9 | - | - | - | 24,9 |
| VI | Создание новых рабочих мест | ед. | 3 367 | 5 895 | 4 146 | 2 304 | 1 018 | 1 031 | 14 394 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Постановлению Президента РУз

от 21.12.2010 г. N ПП-1446

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

строительства и реконструкция участков

автомобильных дорог, входящих в состав

Узбекской национальной автомагистрали

в 2011-2015 годы

| N п.п. | Наименование | Ед. изм. | Всего* | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| ВСЕГО |  | км | 2 306 | 302 | 517 | 526 | 534 | 427 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали | км | 1410 | 302 | 327 | 313 | 283 | 185 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-полосные дороги (участки дорог) с цементобетонным покрытием | км | 474 | 175 | 105 | 85 | 87 | 22 |
|  | 4-полосные дороги (участки дорог) с асфальтобетонным покрытием | км | 648 | 127 | 152 | 158 | 121 | 90 |
|  | 2-полосные дороги (участки дорог) с асфальтобетонным покрытием | км | 288 | 0,0 | 70 | 70 | 75 | 73 |
|  | строительство и реконструкция путепроводов и мостов | пм | 1 910 | 339 | 854 | 367 | 350 | - |
|  | строительство транспортных развязок | ед. | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
| I. | Бейнеу-Кунград-Бухара-Навои-Самарканд-Ташкент-Андижан | км | 1 008,5 | 222 | 195 | 223,5 | 231 | 137 |
| 1 | Объезд г.Бухара от 261 км автодороги М-37 Самарканд-Ашгабад-Туркменбаши до автодороги А-380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу (Бухарский р-н Бухарской обл.) | км | 16,5 | - | - | 8,5 | 8 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4-полосный участок дороги с асфальтобетонным покрытием | км | 16,5 | - | - | 8,5 | 8 | - |
| 1.2 | строительство транспортной развязки на пересечении автодороги М-37 и объезда г.Бухары | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 1.3 | строительство транспортной развязки на пересечении автодороги объезда г Бухара и автодороги А-380 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | А-380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу на участках 228-765 км, 772-776 км, 85-1204 км (Ромитанский р-н Бухарской обл., Хазараспский р-н Хорезмской обл., Турткульский, Элликкалинский, Берунийский, Амударьинский, Караузякский, Нукусский, Ходжейлийский, Канлыкульский и Кунградский р-ны Республики Каракалпакстан) | км | 910 | 195 | 180 | 200 | 208 | 127 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | устройство дорожной одежды с цементобетонным покрытием на участках 228-628 км | км | 400 | 141 | 65 | 85 | 87 | 22 |
| 2.2 | 4-полосный участок дороги с асфальтобетонным покрытием на 628-765 км, 772-776 км, 785-876 км | км | 222 | 54 | 45 | 45 | 46 | 32 |
| 2.3 | 2-х полосный участок дороги с асфальтобетонным покрытием на 916-1204 км | км | 288 | - | 70 | 70 | 75 | 73 |
| 2.4 | строительство путепровода над железной дорогой Кунград-Бейнеу (935 км по А-380) | пм | 100 | - | - | - | 100 | - |
| 2.5 | реконструкция путепроводов над железной дорогой Кунград-Бейнеу (691,5 км, 737,5 км, 756,5 км, 787,5 км по А-380) | пм | 222 | 45 | 60 | 117 | - | - |
| 3 | Гулистан-Ахангаран на участке 24-116 км (Сайхунабадский р-н Сырдарьинской обл., Букинский, Пскентский, Ахангаранский р-ны Ташкентской обл.) | пм | 270 | 270 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | реконструкция моста через реку Сырдарья | пм | 270 | 270 | - | - | - | - |
| 3.2 | строительство транспортной развязки на пересечении автодорог Гулистан-Ахангаран и 4Р20 к.Карасу-г.Бука-г.Бекабад | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 4 | А-373 Ташкент-Ош на участках 208-274 км, 383-408 км (Папский р-н Чаманганской обл., Дангаринский, Бувайдинский и Алтыарыкский р-ны Ферганской обл., Андижанский, Хаджаабадский р-ны Андижанской обл.) | км | 82 | 27 | 15 | 15 | 15 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 4-полосный участок дороги с асфальтобетонным покрытием на 0-57 км (по объезду участка 208-274 км), 383-408 км | км | 82 | 27 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4.2 | строительство транспортной развязки на пересечении автодорог А-373 и 4Р215 г.Пап-а/д Ташкент - Ош | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 4.3 | строительство транспортной развязки на пересечении автодорог А-373 и 4Р112 Ферганское кольцо | ед. | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | реконструкция моста через реку Сырдарья | пм | 250 | - | - | - | 250 | - |
| II. | Бухара-Карши-Гузар-Термез | км | 190 | - | 35 | 65 | 45 | 45 |
| 5 | М-39 Алматы-Бишкек-Ташкент-Термез на участках 1240-1410 км, 1426-1451 км (Гузарский и Дехканабадский р-ны Кашкадарьинской обл., Байсунский, Шерабадский, Ангорский и Термезский р-ны Сурхандарьинской обл.) | км | 190 | - | 35 | 65 | 45 | 45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 4-полосный участок дороги с асфальтобетонным покрытием на 1240-1410 км, 1426-1451 км | км | 190 | - | 35 | 65 | 45 | 45 |
| 5.2 | строительство транспортной развязки на пересечении автодороги М-39, А-380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу и 4Р87Гузар-Чим-Кукдала | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 5.3 | реконструкция путепроводов над железной дорогой Ташгузар-Байсун-Кумкурган (1303 км и 1313 км по М-39) | пм | 274 | - | 24 | 250 | - | - |
| 5.4 | реконструкция путепровода под железной дорогой Ташгузар-Байсун-Кумкурган (1309 км по М-39) | пм | 24 | 24 | - | - | - | - |
| 5.5 | реконструкция путепроводов над железной дорогой Ташкент-Душанбе (1451 км по М-39) | пм | 90 | - | 90 | - | - | - |
| III. | Самарканд-Гузар | км | 73 | 20 | 35 | 18 | - | - |
| 6 | Р87 Гузар-Чим-Кукдала на участке 0-73 км (Гузарский, Камашинский Чиракчинский р-ны Кашкадарьинской обл.) | км | 73 | 20 | 35 | 18 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 4-полосный участок дороги с асфальтобетонным покрытием на 0-73 км | км | 73 | 20 | 35 | 18 | - | - |
| 6.2 | строительство транспортной развязки на пересечении автодорог 4Р87 и 4Р79 г Карши-к. Чим-к. Чиракчи-г.Шахрисабз | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
| IV. | Перевал Камчик | км | 100 | 60 | 40 | - | - | - |
| 7 | Реконструкция а/дороги А-373 Ташкент-Ош на участках 108-208 км, с учетом модернизации систем освещения, вентиляции и пожаротушения тоннелей Камчик и Резак (Ахангаранский р-н Ташкентский обл, Папский р-н Наманганской обл.) | км | 100 | 60 | 40 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | цементобетонное покрытие (116-190 км) | км. | 74 | 34 | 40 | - | - | - |
| 7.2 | асфальтобетонное покрытие (108-116 км, 190-208 км) | км | 26 | 26 | - | - | - | - |
| 7.3 | Устройство снеголавинных щитов | шт. | 1412 | 1412 | - | - | - | - |
| V. | Участки новой Ташкентской обводной дороги; по направлению от км 63 автодороги 4Р1 до 1 км автодороги 4Р12 (объезд м-ва Сергели по новому направлению протяженностью 22 км) | км | 22 | - | 5,5 | 6,3 | 7 | 3,2 |
| VI. | Мост через р. Амударья автодороги 4Р161 "Ургенч - Чолиш - Беруний" (Ургенчский р-н Хорезмской обл., Берунийский р-н Республики Каракалпакстан) | пм | 680 | - | 680 | - | - | - |
| VII. | Строительства автодороги протяженностью 16 км от автодороги А-380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу до автодорожного моста через реку Амударья (Берунийский р-н Республики Каракалпакстан) | км | 16 | - | 16 | - | - | - |
| Б | Перевод дорожной одежды с осевой нагрузкой 10 тн на осевую нагрузку 13 тн и соответствия геометрических параметров участков автодорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали | км | 896 | - | 190 | 213 | 251 | 242 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бейнеу-Кунград-Бухара-Навои-Самарканд-Ташкент-Андижан | км | 548 | - | 115 | 135 | 145 | 153 |
| 1.1 | М37 "г.Самарканд - г. Бухара - Туркманбоши" на участке 174 - 261 км | км | 87 | - | - | - | 40 | 47 |
| 1.2 | М37 "г.Самарканд - г. Бухара - Туркманбоши" на участках 3-73 и 83- 174 км | км | 161 | - | 40 | 40 | 40 | 41 |
| 1.3 | М39 "Алмати - Бишкек - Ташкент - Шахрисабз - Термиз" на участках 928-950, 962-1081 км | км | 141 | - | 50 | 50 | 20 | 21 |
| 1.4 | А373 "а/д М39 - Гулистан - Бука - Ангрен - через Коканд и Андижан - Ош" на участках 58-108 км, 274-383 км | км | 159 | - | 25 | 45 | 45 | 44 |
| 2 | Бухара-Алат | км | 59 | - | 10 | 10 | 20 | 19 |
| 2.1 | М37 "г.Самарканд - г. Бухара - Туркманбоши" на участке 272-331 км | км | 59 | - | 10 | 10 | 20 | 19 |
| 3 | Бухара-Карши-Гузар-Термез | км | 256 | - | 55 | 58 | 73 | 70 |
| 3.1 | А380 "г.Гузар - г. Бухара - г. Нукус - г. Бейнеу" на участке 15-225 км | км | 210 | - | 55 | 50 | 50 | 55 |
| 3.2 | М39 "Алмати-Бишкек-Ташкент-Шахрисабз-Термиз" на участк 1410-1426 км | км | 16 | - | - | 8 | 8 | - |
| 3.3 | М39а "Подъезд к Хайратон от а/д М39" на участок 0-30 км | км | 30 | - | - | - | 15 | 15 |
| 4 | Самарканд-Гузар | км | 33 | - | 10 | 10 | 13 | - |
| 4.1 | 4Р45 "Самаркандская кольцевая дорога" на участке 0-33 км | км | 33 | - | 10 | 10 | 13 | - |

*) Показатели подлежат уточнению после утверждения проектно-сметной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к Постановлению Президента РУз

от 21.12.2010 г. N ПП-1446

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

комплексного развития инфраструктуры,

транспорта и коммуникаций в 2011-2015 годы

| N п.п. | Наименование | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| I. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" |  |  |  |  |  |  |  |
| А) | Развитие железнодорожных путей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реабилитация железнодорожных путей | км | 1 030 | 70 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 2 | Смена стрелочных переводов | комп. | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | Смена переводных брусьев | комп. | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Замена пролетных строений металлических мостов | шт | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Организация высокоскоростного движения на участке Ташкент-Самарканд | км | 344 | 344 | - | - |  | - |
| 6 | Строительство волоконно-оптической линии связи на участках: | км | 1142 | 290 | 420 | 125 | 171 | 136 |
|  | Навои-Учкудук-1 | км | 290 | 290 | - | - | - | - |
|  | Учкудук-Мискен | км | 224 | - | 224 | - | - |  |
|  | Мискен-Нукус | км | 196 | - | 196 | - | - | - |
|  | Нукус-Кунград | км | 125 | - | - | 125 | - | - |
|  | Кунград-Каракалпакия | км | 307 | - | - | - | 171 | 136 |
| 7 | Устройства диспетчерской централизации и автоблокировки станций на участке железнодорожной линии Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус-Найманкуль, в том числе по участкам: | км | 721 | - | 500 | - | 196 | 25 |
|  | Навои-Учкудук-2 | км | 276 | - | 276 | - | - | - |
|  | Учкудук-Мискен | км | 224 | - | 224 | - | - |  |
|  | Мискен-Нукус | км | 196 | - | - | - | 196 | - |
|  | Нукус-Найманкуль | км | 25 | - | - | - | - | 25 |
| Б) | Модернизация, восстановление и обновление подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение локомотивов | секций | 28 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электровозы | секций | 17 | 7 | - | 5 | 5 | - |
|  | пассажирские локомотивы | секций | 7 | - | 3 | 4 | - | - |
|  | маневровые локомотивы | секций | 4 | - | - | - | 2 | 2 |
| 9 | Модернизация и восстановление локомотивов | секций | 259 | 44 | 52 | 54 | 54 | 55 |
| 10 | Приобретение высокоскоростных пассажирских поездов "Talgo-250" | ед. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | Изготовление грузовых вагонов | ед. | 2 550 | 250 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 12 | Восстановление с продлением срока службы и модернизация грузовых вагонов | ед. | 7 110 | 1 140 | 1 443 | 1 485 | 1 488 | 1 554 |
| 13 | Изготовление пассажирских вагонов | ед. | 115 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 14 | Модернизация и восстановление пассажирских вагонов | ед. | 78 | 47 | 19 | 12 | - |  |
| 15 | Восстановление с продлением срока службы аварийно-восстановительной техники | ед. | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Хозяйственные объединения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие подъездных путей |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реабилитация железнодорожных путей: | км | 267,3 | 53,5 | 60,9 | 55,7 | 48,5 | 48,7 |
|  | ОАО "Алмалыксий ГМК" | км | 9,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | ГП "Навоийский ГМК" | км | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | ГАК "Узбекэнерго" | км | 4,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
|  | АК "Узкурилишматериаллари" | км | 22,8 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
|  | НХК "Узбекнефтегаз" | км | 26,3 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 2,8 | 2,9 |
|  | ОАО "Узбеккумир" | км | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Ассоциация масложировой и пищевой промышленности | км | 20,8 | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,2 | 4,6 |
|  | ГАК "Узкимесаноат" | км | 26,0 | 5,4 | 4,4 | 5,5 | 5,2 | 5,5 |
|  | АК "Уздонмахсулот" | км | 67,0 | 15,0 | 20,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ГАК "Узавтойул" | км | 30,4 | 4,9 | 6,6 | 7,4 | 6,1 | 5,4 |
|  | АПО "Узметкомбинат" | км | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Оборудование станций устройствами микропроцссорной централизации и устройствами электронной системой счета осей: | км | 46 | 1 | 5,4 | 17,1 | 21,5 | 1 |
|  | ОАО "Алмалыкский ГМК" | км | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | ГП "Навоийский ГМК" | км | 43 | - | 5,4 | 16,1 | 21,5 | - |
| 18 | Ввод в эксплуатацию подъездного железнодорожного пути: | км | 19,5 | 3,6 | 2,15 | 7,7 | 6,05 | - |
|  | ОАО "Алмалыкский ГМК" | км | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - |
|  | АК "Узкурилишматериаллари" | км | 9 | 0,5 | 0,5 | 4,8 | 3,2 | - |
|  | НХК "Узбекнефтегаз" | км | 2,5 | - | - | 1,25 | 1,25 | - |
|  | ГАК "Узкимесаноат" | км | 6,6 | 1,7 | 1,65 | 1,65 | 1,6 | - |
|  | Модернизация, восстановление и обновление подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Приобретение локомотивов: | секций | 39 | 6 | 7 | 7 | 11 | 8 |
|  | ОАО "Алмалыкский ГМК" | секций | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ГП "Навоийский ГМК" | секций | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  | ГАК "Узбекэнерго" | секций | 2 | 2 | - | - | - | - |
|  | АК "Узкурилишматериаллари" | секций | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | НХК "Узбекнефтегаз" | секций | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | Ассоциация масложировой и пищевой промышленности | секций | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
|  | ГАК "Узкимесаноат" | секций | 4 | - | - | - | 2 | 2 |
|  | ГАК "Узавтойул" | секций | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | АПО "Узметкомбинат" | секций | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 19 | Модернизация и восстановление локомотивов: | секций | 157 | 37 | 32 | 30 | 28 | 30 |
|  | ОАО "Алмалыкский ГМК" | секций | 23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | ГП "Навоийский ГМК" | секций | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ГАК "Узбекэнерго" | секций | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | АК "Узкурилишматериаллари" | секций | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | НХК "Узбекнефтегаз" | секций | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
|  | ОАО "Узбеккумир" | секций | 22 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|  | Ассоциация масложировой и пищевой промышленности | секций | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|  | ГАК "Узкимесаноат" | секций | 31 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 |
|  | АК "Уздонмахсулот" | секций | 24 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | ГАК "Узавтойул" | секций | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - |
|  | АПО "Узметкомбинат" | секций | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Приобретение грузовых вагонов: | ед. | 685 | 85 | 130 | 155 | 169 | 146 |
|  | ОАО "Алмалыкский ГМК" | ед. | 175 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | ГП "Навоийский ГМК" | ед. | 110 | 15 | 20 | 20 | 34 | 21 |
|  | АК "Узкурилишматериаллари" | ед. | 220 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | НХК "Узбекнефтегаз" | ед. | 40 | - | - | 20 | 20 | - |
|  | ГАК "Узкимесаноат" | ед. | 135 | 15 | 25 | 30 | 30 | 35 |
|  | АПО "Узметкомбинат" | ед. | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 21 | Восстановление с продлением срока службы и модернизация грузовых вагонов: | ед. | 1346 | 287 | 259 | 316 | 256 | 228 |
|  | ОАО "Алмалыкский ГМК" | ед. | 416 | 110 | 82 | 68 | 72 | 84 |
|  | ГП "Навоийский ГМК" | ед. | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | АК "Узкурилишматериаллари" | ед. | 159 | 30 | 30 | 30 | 39 | 30 |
|  | Ассоциация масложировой и пищевой промышленности | ед. | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|  | ГАК "Узкимесаноат" | ед. | 712 | 138 | 138 | 207 | 131 | 98 |
|  | ГАК "Узавтойул" | ед. | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|  | АПО "Узметкомбинат" | ед. | 10 | - | - | - | 5 | 5 |
| 22 | Приобретение железнодорожных путевых машин и малых механизмов: | ед. | 21 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|  | ОАО "Алмалыкский ГМК" | ед. | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 |
|  | АК "Узкурилишматериаллари" | ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | ОАО "Узбеккумир" | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | ГАК "Узкимесаноат" | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | АПО "Узметкомбинат" | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 23 | Приобретение погрузочно-разгрузочной техники: | ед. | 50 | 7 | 10 | 4 | 21 | 8 |
|  | ОАО "Алмалыкский ГМК" | ед. | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | АК "Узкурилишматериаллари" | ед. | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Ассоциация масложировой и пищевой промышленности | ед. | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | ГАК "Узкимесаноат" | ед. | 36 | 7 | 5 | 2 | 18 | 4 |
|  | ГАК "Узавтойул" | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | АПО "Узметкомбинат" | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| II. ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАК "Узбекистон хаво йуллари" |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Приобретение автотягачей для МИЦЛ "Навои" | ед. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Приобретение погрузочно-разгрузочной техники для МИЦЛ "Навои" | ед. | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | ЗАО "Центр логистики г.Ангрен" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение автотягачей и специальных автотранспортных средств для ЗАО "Центр логистики г.Ангрен" | ед. | 190 | 95 | 95 | - | - | - |
| III. ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГАК "Узавтойул" |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Приобретение оборудования, дорожно-ремонтной техники для содержания и текущего ремонта автодорог общего пользования: | ед. | 444 | - | 111 | 119 | 111 | 103 |
|  | Асфальтосмесительная установка мобильная (производительностью не менее 100 тн.час) | ед. | 17 | - | 4 | 5 | 5 | 3 |
|  | Машины и механизмы для уплотнения и трамбовки | ед. | 127 | - | 25 | 32 | 34 | 36 |
|  | Дорожная фреза 500 мм | ед. | 8 | - | 4 | 4 | - | - |
|  | Автогрейдеры | ед. | 51 | - | 13 | 13 | 13 | 12 |
|  | Экскаваторы | ед. | 52 | - | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Автогудронаторы | ед. | 33 | - | 13 | 13 | 7 | - |
|  | Машины для содержания дорог (поливомоечные, разметочные, комбинированные, лабораторные) | ед. | 156 | - | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 28 | Модернизация производственных и промышленных баз: | ед. | 24 | - | 5 | 19 | - | - |
|  | ГП "Бухоройулгранит" | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ГП "Чинозйулиндустрия" | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Самаркандское СРЭПСАМГЗ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Восточное СРЭПСАМГЗ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Бухаро-Навоийское СРЭПСАМГЗ | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Северо-западное СРЭПСАМГЗ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Южное СРЭПСАМГЗ | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Наманганское СРЭПСМХ | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Термизское РПРЭПДХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Куйлюкский ЭЗМЖК | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | ГП "Бекабадйулиндустрия" | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Алмазарское ЭМРВПП | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Учкудукское РПРЭПДХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Хужаабадское РПРЭПДХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Туракурганское РПРЭПДХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Бухарское СРЭПСМХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Каракалпакское СРЭПСМХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Ферганское СРЭПСМХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Джизакское СРЭПСМХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Кашкадарьинское СРЭПСМХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Тупраккальинское РПРЭПДХ | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Янгиюльское РПРЭПДХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Байсунское РПРЭПДХ | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | ГП "Назарбекавтойул" | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |
| IV. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узбекское агентство связи и информатизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство ВОЛС Джизак-Булунгур АК 'Узбектелеком" | км | 72 | 72 | - | - | - | - |
| 30 | Реализация плана поэтапного перехода на цифровое телевидение и расширение охвата цифрового телевидения | шт. | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация плана поэтапного перехода на цифровое телевидение в Ферганской и Кашкадарьинской областях | шт. | 2 | 2 | - | - | - | - |
|  | Реализация плана поэтапного перехода на цифровое телевидение в Навоийской и Сурхандарьинской областях | шт. | 2 | - | 2 | - | - | - |
|  | Реализация плана поэтапного перехода на цифровое телевидение в Джиззакской и Самаркандской областях | шт. | 2 | - | - | 2 | - | - |
|  | Расширение охвата цифрового телевидения в Республике Каракалпакстан, Бухарской и Хорезмской областях | шт. | 3 | - | - | - | 3 | - |
|  | Расширение охвата цифрового телевидения в труднодоступных сельских населенных пунктах | шт. | 3 | - | - | - | - | 3 |
| V. СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство линий электропередач | км | 22,5 | - | - | - | 5,0 | 17,5 |
| 32 | Строительство газопроводов (расчетно) | км | 62,0 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |

*) Показатели подлежат уточнению после утверждения проектно-сметной документации и результатов тендерных торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к Постановлению Президента РУз

от 21.12.2010 г. N ПП-1446

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

развития придорожной инфраструктуры

и сервиса вдоль Узбекской национальной

автомагистрали в 2011-2015 годы

единиц

| Проектируемые объекты придорожной инфраструктуры и сервиса | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Всего | 240 | 95 | 66 | 40 | 28 | 11 |
| Кемпинги | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Мотели | 18 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Многотопливные автозаправочные станции (АЗС) | 36 | 19 | 13 | 4 | - | - |
| Автогазонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) | 49 | 26 | 12 | 6 | 5 | - |
| Пункты техпомощи с аварийно-вызывными службами и медицинской помощи | 78 | 24 | 21 | 15 | 14 | 4 |
| Площадки кратковременной остановки автомобилей с санитарно-гигиеническими узлами | 31 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Комплексные объекты придорожной инфраструктуры туризма | 9 | 7 | 2 | - | - | - |
| в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| I. БЕЙНЕУ-КУНГРАД-БУХАРА-НАВОИЙ- САМАРКАНД-ТАШКЕНТ-АНДИЖАН (2047 КМ) |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 169 | 73 | 48 | 22 | 15 | 11 |
| Кемпинги | 12 | 5 | 5 | - | 1 | 1 |
| Мотели | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Многотопливные автозаправочные станции (АГЗС) | 22 | 11 | 9 | 2 | - | - |
| Автогазонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) | 39 | 22 | 12 | 4 | 1 | - |
| Пункты техпомощи с аварийно-вызывными службами и медицинской помощи | 52 | 18 | 16 | 8 | 6 | 4 |
| Площадки кратковременной остановки автомобилей с санитарно-гигиеническими узлами | 24 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| Комплексные объекты придорожной инфраструктуры туризма | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
| II. БУХАРА-АЛАТ (98 КМ) |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | - |
| Кемпинги | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Мотели | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Многотопливные автозаправочные станции (АГЗС) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Автогазонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Пункты техпомощи с аварийно-вызывными службами и медицинской помощи | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Площадки кратковременной остановки автомобилей с санитарно-гигиеническими узлами | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Комплексные объекты придорожной инфраструктуры туризма | 1 | - | 1 | - | - | - |
| III. БУХАРА-КАРШИ-ГУЗАР-ТЕРМЕЗ (436 КМ) |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 43 | 11 | 12 | 13 | 7 | - |
| Кемпинги | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Мотели | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Многотопливные автозаправочные станции (АГЗС) | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - |
| Автогазонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Пункты техпомощи с аварийно-вызывными службами и медицинской помощи | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
| Площадки кратковременной остановки автомобилей с санитарно-гигиеническими узлами | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Комплексные объекты придорожной инфраструктуры туризма | 1 | 1 | - | - | - | - |
| IV. САМАРКАНД-ГУЗАР (174 КМ) |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | - |
| Кемпинги | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Мотели | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Многотопливные автозаправочные станции (АГЗС) | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| Автогазонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Пункты техпомощи с аварийно-вызывными службами и медицинской помощи | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Площадки кратковременной остановки автомобилей с санитарно-гигиеническими узлами | 1 | - | 1 | - | - | - |

Примечание. Ежегодные адресные списки строительства и реконструкции объектов придорожной инфраструктуры и сервиса формируются Комиссией по рассмотрению и согласованию размещения объектов придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали, созданной постановлением Кабинета Министров от 22.10.2009г. N 277.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

к Постановлению Президента РУз

от 21.12.2010 г. N ПП-1446

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов по развитию

инфраструктуры, транспорта и коммуникаций

эквивалент млн. долларов

| N | Наименование инициаторов и проектов | Мощ- ность | Общая стоимость проекта | Ожи- даемый остаток на 01.01.2011 г. | Объем инвести- ций в 2011-2015 гг., всего | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | Сроки реали- зации | Инос- транный партнер/ кредитор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | собст- венные средства | ФРРУз | инос- транные инвести- ции и кредиты | госбюд- жет и целевые государ- ственные фонды |  |  |
|  | Всего по программе |  | 8 504,0 | 7 777,2 | 6 9353 | 1 304,0 | 461,1 | 3 235,9 | 1 934,5 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Автотранспортная система |  | 3 544,0 | 3 394,6 | 3 394,6 | 97,3 | 68,3 | 1 435,1 | 1 793,9 |  |  |
|  | Республиканский дорожный фонд |  | 3 442,4 | 3 293,0 | 3 293,0 | 0,0 | 68,3 | 1 435,1 | 1 789,6 |  |  |
|  | Узбекская национальная автомагистраль | 2 306 км | 3 442,4 | 3 293,0 | 3 293,0 | - | 68,3 | 1 435,1 | 1 789,6 | 2011-2015 гг. | РДФ, АБР, ИБР, АКГ, ФРРУз |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали | 1 483 км | 1 478,7 | 1 478,7 | 1 478,7 | - | - | - | 1 478,7 | 2011-2015 гг. | РДФ |
| 2 | "Развитие региональных автомобильных дорог" с участием Азиатского банка развития (Фаза I) | 131 км | 180,8 | 69,6 | 69,6 | - | - | 2,6 | 67,0 | 2008-2011 гг. | АБР |
| 3 | "Развитие региональных автомобильных дорог" с участием Азиатского банка развития (Фаза II) | 222 км | 739,0 | 724,3 | 724,3 | - | - | 585,3 | 139,0 | 2010-2015 гг. | АБР |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексы для мостостроительных работ | 2 комп- лекса | 15,0 | /5,0 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 2011-2012 гг. | АБР |
| 4 | "Развитие региональных автомобильных дорог" с участием Азиатского банка развития (Фаза III) | 297 км | 600,0 | 600,0 | 600,0 | - | - | 600,0 | - | 2011-2015 гг. | АБР |
| 5 | "Реконструкция автодороги М39 Ташкент-Термез" с участием Исламского банка развития | 100 км | 243,2 | 219,7 | 219,7 | - | - | 167,2 | 52,5 | 2011-2014 гг. | ИБР |
| 6 | 'Реконструкция автодороги 4Р87 Гузар-Чим Кукдала" с участием Арабской Координационной группы | 73 км | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 2011-2014 гг. | Арабская Коорди- национ- ная группа (АКТ) |
| 7 | Приобретение 6 специализированных мобильных асфальтобетонных комплексов | 6 комп- лексов | 68,3 | 68,3 | 68,3 | - | 68,3 | - | - | 2010-2012 гг. | ФРРУз |
| 8 | Приобретение оборудования, дорожно-ремонтной техники для содержания и текущего ремонта автодорог общего пользования | 444 ед. | 34,9 | 34,9 | 34,9 | - | - | - | 34,9 | 2012-2015 гг. | РДФ |
| 9 | Модернизация производственных и промышленных баз предприятий ГАК "Узавтойул" | 24 ед. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | - |  | - | 17,5 | 2012-2013 гг. | РДФ |
|  | ЗАО "Центр логистики г.Ангрен" |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |  |  |
| 10 | Строительство дополнительной контейнерной площадки и расширение фронтов погрузки и выгрузки ЗАО "Центр логистики в г. Ангрен" | объект | 4,3 | 4,3 | 4,3 | - | - | - | 4,3 | 2010-2011 гг. | Спе- циаль- ный целевой фонд |
|  | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей |  | 97,3 | 97, | 97,3 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 11 | Развитие придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали | 240 объектов | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | - | - | - | 2011-2015 гг. | Соб- ственные средства предпри- нима- телей |
| II | Железнодорожная транспортная система |  | 2 146,6 | 1 932,2 | I 594,1 | 1 067,9 | 84,5 | 441,7 | 0,0 |  |  |
|  | ГАЖК "Узбекистонтемир йуллари" |  | 1 906,5 | 1 692,1 | 1 354,0 | 887,6 | 24,7 | 441,7 | 0,0 |  |  |
| a) | Железнодорожные линии и инфраструктура |  | 677,7 | 464,3 | 464,3 | 464,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12 | Реабилитация железнодорожных путей | 1 030 км | 301,5 | 301,5 | 301,5 | 301,5 | - | - | - | 2011-2015 гг. | Соб- ственные средства |
| 13 | Строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Джизак-Янгиер и однопутной электрифицированной железнодорожной линии Янгиер-Фархад | 150,5 км | 103,1 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | - | - | - | 2009-2011 гг. | Соб- ственные средства |
| 14 | Организация высокоскоростного движения пассажирских поездов на участке железнодорожной линии Ташкент-Самарканд | 344 км | 105,8 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | - | - | - | 2010-2012 гг. | Соб- ственные средства |
| 15 | Завершение строительства объектов инфраструктуры новой железнодорожной линии Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус | объекты инфра- струк- туры | 149,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | - | - | - | 2009-2012 гг. | Соб- ственные средства |
| 16 | Развитие станции Чукурсай. Автоматизация сортировочной горки | 5000 ваг. обр. в год | 18,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | - |  | - | 2009-2012 гг. | Соб- ственные средства |
| б) | Электрификация железнодорожных линии |  | 961,3 | 961,3 | 623,2 | 248,4 | 0,0 | 374,8 | 0,0 |  |  |
| 17 | Электрификация железнодорожного участка Мароканд-Карши (в том числе реконструкция локомотивного депо Карши для эксплуатации новой железнодорожной линии "Ташгузар-Бойсун-Кумкурган") | 140 км | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 70,6 | - | 98,0 | - | 2011-2014 гг. | АБР |
| 18 | Электрификация ж.д. участка Мароканд-Навои-Бухара | 250 км | 443,9 | 443,9 | 278,0 | 112,3 | - | 165,7 | - | 2012-2016 гг. | АБР |
| 19 | Электрификация железнодорожного участка Карши-Ташгузар-Бойсун-Кумкурган-Термез (в том числе развитие инфраструктурных и социальных объектов новой железнодорожной линии "Ташгузар-Бойсун-Кумкурган") | 325 км | 348,8 | 348,8 | 176,6 | 65,5 | - | 111,1 | - | 2012-2018 гг. | ЯБМС |
| в) | Обновление подвижного состава и развитие ремонтных баз |  | 267,5 | 266,5 | 266,5 | 174,9 | 24,7 | 66,9 | 0,0 |  |  |
| 20 | Приобретение двух высокоскоростных пассажирских электропоездов Talgo-250 (Испания) | 2ед. | 50,4 | 49,4 | 49,4 | 24,7 | 24,7 | - | - | 2010-2011 гг. | ФРРУз |
| 21 | Приобретение локомотивов | 28 секций | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 28,0 | - | 66,9 | - | 2011-2015 гг. | Эксим- банк КНР |
| 22 | Строительство пассажирских вагонов | 115 ед. | 94,9 | 94.9 | 94,9 | 94,9 | - | - | - | 2011-2015 гг. | Соб- ственные средства |
| 23 | Восстановление с продлением срока службы аварийно-восстановительной техники | 8 ед. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - |  | 2012-2015 гг. | Соб- ственные средства |
| 24 | Приобретение оборудования и технологий для подразделений компании |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | - |  | - | 2011-2015 гг. | Соб- ственные средства |
| 25 | Модернизация, восстановление и обновление подвижного состава хозяйственных объединений (расчетно)* |  | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 180,3 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 2011-2015 гг. | Соб- ственные средства, ФРРУз |
| III | Воздушный транспорт |  | 993,7 | 853,3 | 658,8 | 128,9 | 283,4 | 223,7 | 22,8 |  |  |
|  | НАК "Узбекистон хаво йуллари" |  | 993,7 | 853,3 | 658,8 | 128,9 | 283,4 | 223,7 | 22,8 |  |  |
| a) | Обновление парка воздушных судов |  | 814,6 | 704,8 | 510,3 | 60,9 | 230,9 | 218,5 | 0,0 |  |  |
| 26 | Обновление и унификация парка воздушных судов НАК "Узбекистон хаво йуллари" | 10 ед. | 814,6 | 704,8 | 510,3 | 60,9 | 230,9 | 218,5 | - | 2007-2016 гг. | Кредиты иностран- ных банков |
| б) | Развитие наземной инфраструктуры |  | 179,1 | 148,5 | 148,5 | 68,0 | 52,5 | 5,2 | 22,8 |  |  |
| 27 | Строительство централизованной заправочной системы аэропорта г.Навои | объект | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 10,5 | 24,5 | - | - | 2013-2014 гг. | ФРРУз |
| 28 | Завершение строительства международного пассажирского терминала в аэропорту г.Бухара | объект | 14,7 | 4,5 | 4,5 | - | - | 4,5 | - | 2010-2011 гг. | Гранты Прави- тельства Эмирата Дубай (ОАЭ) |
| 29 | Строительство нового аэровокзала местных авиалиний с прилегающей инфраструктурой в г.Ташкенте с пропускной способностью 400 пасс/час, реализация мер по улучшению обслуживания пассажиров (ТЭО) | объект | 46,5 | 29,0 | 29,0 | 14,1 | - | - | 14,9 | 2010-2011 гг. | Соб- ственные средства, госбюд- жет |
| 30 | Строительство ангара для специальной техники аэропорта г.Термеза на 10 единиц | объект | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | 2011 г. | За счет средств Прави- тельства Германии |
| 31 | Строительство здания тренажёрного комплекса | объект | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 2010-2011 гг. | Соб- ственные средства |
| 32 | Строительство ангара для технического обслуживания самолетов Боинг-787 | объект | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 12,0 | 28,0 | - | - | 2014-2015 гг. | Соб- ственные средства, ФРРУз |
| 33 | Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту г.Термеза | объект | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | - | - | 2011-2012 гг. | Соб- ственные средства |
| 34 | Реконструкция пассажирского терминала в аэропорту г.Навои | объект | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - | - | - | 2010-2012 гг. | Соб- ственные средства |
| 35 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы и перрона аэропорта г.Нукуса | объект | 7,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | - | - | - | 2010-2012 гг. | Соб- ственные средства |
| 36 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту г.Андижана | объект | 15,8 | 15,3 | 15,3 | 7,4 | - | - | 7,9 | 2010-2013 гг. | Соб- ственные средства, госбюд- жет |
| 37 | Реконструкция светосигнального оборудования аэропорта г.Карши | комплекс | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | 2011 г. | Соб- ственные средства |
| 38 | Реконструкция светосигнального оборудования аэропорта г.Наманган | комплекс | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | 2011г. | Соб- ственные средства |
| 39 | Модернизация светосигнального оборудования аэропорта г.Ферганы | комплекс | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 2011г. | Соб- ственные средства |
| IV | Система телекоммуникаций и инженерно-коммуникационная инфраструктура |  | I 794,7 | 1 572,2 | 1 263,0 | 9,9 | 0,0 | 1 135,4 | 117,8 |  |  |
|  | Министерство экономики Республики Узбекистан |  | 38,0 | 8,2 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 1,3 |  |  |
| 40 | Совершенствование системы питьевого водоснабжения в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области | 713,0 т.м3/сут., 568 км | 38,0 | 8,2 | 9,5 | - | - | 8,2 | 1,3 | 2002-2011 гг. | АБР |
|  | Агентство "Узкоммунхизмат" |  | 1 511,3 | 1 318,6 | 1 008,1 | 0,0 | 0,0 | 899,6 | 108,5 |  |  |
| а) | Реализуемые проекты, всего |  | 392,2 | 278,1 | 347,4 | 0,0 | 0,0 | 278,1 | 69,3 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Коренное улучшение водоснабжения городов Ферганы, Маргилана и прилегающих к водоводу населенных пунктов | 104 т.м3/сут., 120 км | 45,0 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 2008-2011 гг. | Эксим- банк КНР |
|  | реконструкция и модернизация |  | 392,2 | 278,1 | 347,4 | 0,0 | 0,0 | 278,1 | 69,3 |  |  |
| 42 | Водоснабжение и санитария сельских населенных пунктов Кашкадарьинской и Навоийской областей | 12,9 т.м3/сут., 1073 км | 36,0 | 1,5 | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 2007-2011 гг. | АБР |
| 43 | Водоснабжение и санитария в Сурхандарьинской области | 108,8 т.м3/сут., 391,3 км | 40,0 | 26,1 | 34,0 | - | - | 25,9 | 8,1 | 2009-2014 гг. | АБР |
| 44 | Реконструкция очистных сооружений и канализационных систем в городах Бухара и Самарканд | 242,9 т.м3/сут., 67,05 км | 66,2 | 53,5 | 64,7 | - | - | 53,5 | 11,2 | 2010-2015 гг. | MAP |
| 45 | Модернизация Дамходжинского межрегионального водопровода с подключением к нему районных центров и сельских населенных пунктов Навоийской и Бухарской областей. Реконструкция системы канализации города Термеза | 215,0 т.м3/сут вода, 25,0 т.м3/сут кан-я, 299 км-вода, 24 км- кан-я | 75,0 | 58,6 | 73,9 | - | - | 58,9 | 15,0 | 2009-2014 гг. | АБР |
| 46 | Реконструкция систем водоснабжения и канализации городов Коканда и Андижана и систем водоснабжения городов Ферганы, Маргилана и районного центра Риштан | 466,0 т.м3/сут вода, 172 т.м3/сут кан-я, 311,3 км- вода, 72,5 км-кан-я | 175,0 | 138,4 | 173,4 | - | - | 138,4 | 35,0 | 2010-2015 гг. | АБР |
| б) | Вновь начинаемые проекты* |  | 1 074,1 | 1 029,8 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 610,8 | 39,2 |  |  |
|  | Новое строительство |  | 520,7 | 498,4 | 316,7 | 0,0 | 0,0 | 284,4 | 32,3 |  |  |
| 47 | Улучшение питьевого водоснабжения Алатского и Каракульского районов Бухарской области | 59 км | 22,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 2012-2016 гг. | MAP |
| 48 | Водоснабжение Джизакской области из реки Зарафшан | 184 км | 142,0 | 142,0 | 52,0 | - | - | 52,0 | - | 2013-2018 гг. | MAP |
| 49 | Улучшение питьевого водоснабжения поселков Заркент, Ходжикент, Исковот, Булокбоши, Бустон и Ёшлик Наманганской области, города Байсун и сельских поселков из родника Хаджимайхона Сурхандарьинской области и Кушрабатского района Самаркандской области | 516,4 км | 58,0 | 58,0 | 55,0 | - | - | 55,0 | - | 2012-2016 гг. | Эксим- банк (Корея) |
| 50 | Строительство межрегионального водовода "Тупаланг-Хужаипок" с водоочистными сооружениями в Сурхандарьинской области | 75 км | 116,0 | 116,0 | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 2014-2019 гг. | КНР |
| 51 | Улучшение водоснабжения райцентров и сельских населенных пунктов Баявутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области | 508 км | 88,0 | 88,0 | 83,0 | - | - | 83,0 | - | 2012-2016 гг. | MAP |
| 52 | Строительство межрегионального водопровода "Туябугуз-Бекабад" | 105 км | 62,0 | 42,1 | 39,4 | - | - | 39,4 | - | 2012-2016 гг. | КНР |
| 53 | Строительство водовода "Кунград-Муйнак" | 92 км | 14,6 | 14,2 | 14,2 | - | - | - | 14,2 | 2002-2015 гг. | Госбюд- жет |
| 54 | Вторая нитка водовода от насосной станции "Капарас" до камеры переключений | 7,2 км | 15,9 | 15,9 | 15,9 | - | - | - | 15,9 | 2012-2013 гг. | Госбюд- жет |
| 55 | Водоснабжение поселка "Бестобе" города Нукус | 16 км | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | 1,5 | 2011-2012 гг. | Госбюд- жет |
| 56 | Строительство водопроводных сетей пригородной части города Нукус | 22 км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | 0,7 | 2011-2012 гг. | Госбюд- жет |
|  | Реконструкция и модернизация |  | 553,4 | 531,4 | 333,3 | 0,0 | 0,0 | 326,4 | 6,9 |  |  |
| 57 | Реконструкция и развитие систем канализации городов Нукус и Тахиаташ | 31,4 км | 38,0 | 38,0 | 33,0 | - | - | 33,0 | - | 2013-2016 гг. | MAP |
| 58 | Улучшение водоснабжения населенных пунктов Республики Каракалпакстан и Хорезмской области | 47 км | 22,4 | 22,4 | 21,0 | - | - | 21,0 | - | 2012-2016 гг. | АБР |
| 59 | Реконструкция и строительство канализационных сетей города Андижан | 10 км | 8,4 | 8,4 | 8,4 | - | - | 8,4 | - | 2011-2015 гг. | АБР |
| 60 | Реконструкция водозаборных сооружений "Куйташ", УРВ и сетей в райцентрах и сельских населенных пунктах Зафарабадского и Арнасайского районов Джизакской области | 30 т.м3/сут. | 38,0 | 38,0 | 28,6 | - | - | 28,6 | - | 2012-2016 гг. | АБР |
| 61 | Водоснабжение города Намангана, Уйчинского и Чартакского районов из Учкурганского водохранилища. 2-нитка | 37 км | 24,3 | 24,3 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 2013-2015 гг. | АБР |
| 62 | Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений города Джизака | 30 т.м3/сут. | 31,2 | 31,2 | 15,5 | - | - | 15,5 | - | 2012-2017 гг. | АБР |
| 63 | Реконструкция системы канализации города Карши | 30 т.м3/сут. | 54,0 | 54,0 | 11,5 | - | - | 11,5 | - | 2014-2018 гг. | АБР |
| 64 | Реконструкция системы водоснабжения райцентров Касан, Мубарек и сельских населенных пунктов, прилегающих к водоводу из Китаба-Шахрисабзского месторождения подземных вод | 133 км | 38,0 | 18,0 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 2014-201 гг. | КНР |
| 65 | Реконструкция канализационных очистных сооружений города Намангана | 150 т.м3/сут. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 2012-2015 гг. | КНР |
| 66 | Улучшение питьевого водоснабжения центра города Намангана | 55,2 км | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - | - | 8,6 | - | 2013-2015 гг. | АБР |
| 67 | Реконструкция водозаборных сооружений для водоснабжения сельского населения Чиназского, Зангиатинского и части Янгиюльского районов Ташкентской области | 87 т.м3/сут. | 34,3 | 34,3 | 18,9 | - | - | 18,9 | - | 2013-2017 гг. | АБР |
| 68 | Реконструкция канализационных очистных сооружений города Чирчика с учётом развития водоснабжения Чимган-Чарвакской зоны отдыха | 100 т.м3/сут. | 77,3 | 77,3 | 60,3 | - | - | 60,3 | - | 2012-2016 гг. | КНР |
| 69 | Реконструкция систем канализации городов Фергана и Маргилан | 260 т.м3/сут. | 60,0 | 60,0 | 52,3 | - | - | 52,3 | - | 2012-2016 гг. | АБР |
| 70 | Реконструкция и расширение системы канализации городов Ургенч, Хива и Питнак | 81 т.м3/сут. | 60,0 | 60,0 | 15,8 | - | - | 15,8 | - | 2014-2019 гг. | КНР |
| 71 | Реконструкция систем канализации райцентров и сельских поселков Кибрайского и Зангиатинского районов Ташкентской области | 25 км | 25,0 | 25,0 | 7,5 | - | - | 7,5 | - | 2014-2017 гг. | АБР |
| 72 | Реконструкция Ходжаипакского водопровода Сурхандарьинской области, 2-этап | объект | 2,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 2009-2011 гг. | Госбюд- жет |
| 73 | Реконструкция водопроводной насосной станции 1-го подъема города Питнак | 240 т.м3/сут. | и | 1,1 | 1,1 | - | - | - | U | 2011г. | Госбюд- жет |
| 74 | Реконструкция водопроводной насосной станции №1 (водозаборных сооружений) города Питнак | 300 т.м3/сут. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | 1,8 | 2011 г. | Госбюд- жет |
| 75 | Реконструкция водопроводной насосной станции №2 (водозаборных сооружений) города Питнак | 100 т.м3/сут. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 2013 г. | Госбюд- жет |
| 76 | Реконструкция насосной станции №1 УРВ города Ургенч | 200 т.м3/сут. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | 1,3 | 2012 г. | Госбюд- жет |
| 77 | Реконструкция насосной станции №2 УРВ города Ургенч | 100 т.м3/сут. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | 1,3 | 2013 г. | Госбюд- жет |
|  | Хокимият г.Ташкента |  | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 3,6 | 0,0 | 35,4 | 7,97 |  |  |
| 78 | Усовершенствование системы канализации г.Ташкента | 453,0 млн.м3/го д -вода, 338,0 млн.м3/го д -кан- ция | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 3,6 | - | 35,4 | 7,97 | 2010-2014 гг | ИБР |
|  | Узбекское агентство связи и информатизации |  | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 6,3 | 0,0 | 192,2 | 0,0 |  |  |
|  | Новое строительство |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 79 | Строительство ВОЛС Джизак-Булунгур АК "Узбектелеком" | 72 км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 2011 г. | Соб- ственные средства |
|  | Реконструкция и модернизация |  | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 5,8 | 0,0 | 192,2 | 0,0 |  |  |
| 80 | Расширение системы сотовой связи ИПП ООО "Юнител" (очередной этап) | Увели-чение емкости до 5,8 млн. абонен- тов | 38,6 | 38,6 | 38,6 | - | - | 38,6 | - | 2011-2013 гг. | Соб- ственные средства предприя- тий |
| 81 | Расширение системы сотовой связи ИПП ООО "Уздунробита" (очередной этап) | Увели- чение емкости на 149,2 тыс. абонен- тов | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 2011-2013 гг. | Соб- ственные средства предприя- тий |
| 82 | Техническое и технологическое развитие системы сотовой связи ИПП ООО "Коском" (очередной этап) | Предос- тавление 50567,6 млн.мин. эфирного времени | 123,6 | 123,6 | 123,6 | - | - | 123,6 | - | 2011-2013 гг. | Соб- ственные средства предприя- тий |
| 83 | Поэтапный переход на цифровое телевидение и расширение охвата цифрового телевидения | 12 шт. | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | - | - | 2011-2015 гг. | Соб- ственные средства |
| V | Обновление парка городского электротранспорта |  | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Ассоциация "Тошшахартрансхизмат" |  | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 84 | Приобретение современных трамвайных вагонов производства компании "Прага имэкс" для города Ташкента | 20 ед. | 19,8 | 19,8 | 19,8 | - | 19,8 | - | - | 2011-2013 гг. | ФРРУз |
|  | Хокимият Хорезмской области |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 85 | Приобретение троллейбусов производства компании "Шкода" для города Ургенча Хорезмской области | 9 ед. | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - | 5,1 | - | - | 2011-2013 гг. | ФРРУз |

*) Общая стоимость вновь начинаемых проектов, реализуемых с участием МФИ принята без учета доли софинансирования узбекской стороны. Окончательная стоимость проектов будет уточнена после утверждения ПТЭО/ ТЭО, экспертизы проектно-сметной документации и по результатам тендерных торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

к Постановлению Президента РУз

от 21.12.2010 г. N ПП-1446

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Президента Республики Узбекистан

и Кабинета Министров, признанные

утратившими силу

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2009 года N ПП-1074 "О Комплексной программе развития и модернизации железнодорожной отрасли на 2009-2013 годы".

2. Абзац второй пункта 1 и приложение N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года N ПП-1103 "О мерах по реконструкции и развитию Узбекской национальной автомагистрали на 2009-2014 годы";

3. Абзац второй пункта 2 и приложение N 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 октября 2009 года N 277 "О мерах по развитию придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали".

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

2010 г., N 52, ст. 512